服务需求

- 服务要求

监理单位应当按照项目建设目标要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目进行全过程监理。对工程的各个阶段及各个层面进行全方位管理与协调。对工程质量、进度和支付及变更等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。保证能按质、按量、按期实施完成。

坚持以“质量第一、预防为主、用数据说话，科学、公正、守法”作为监理原则，以国家、省、市信息系统项目建设和监理的有关标准和规范为依据，对工程的各阶段实施监理，其监理目标主要包括：

1、投资目标：通过可操作的付款控制流程，为建设方付款提供足够的依据；制定相关的变更控制流程，严格控制系统建设过程中各类设计变更，保证建设方的投资的效果。

2、质量目标：实现合同和设计书中的各项功能，并符合设计书中的质量标准，将系统建设成一个先进、实用的信息化建设工程系统，同时保证系统的可靠性、安全性和高性能。

3、合同和项目管理目标：对项目的合同、各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。

4、文档管理目标：对项目文档进行标准化、规范化的制作和管理，确保建设项目实施过程中产生的全部文档及时、完整、有效。

二、人员要求

1、人数：至少2人（含项目负责人）。

2、其他：都必须为投标人自有员工，不少于2人必须具有人社部和工信部颁发的信息系统监理师证书。投标时提供信息系统监理师证书扫描件及投标人缴纳的对应人员的社会保险证明。其中社会保险证明为：提供社保部门或税务部门出具的投标人为其缴纳的近1个月社保证明文件，由于社保部门或税务部门原因（提供社保部门或税务部门无法出具的证明文件）最近1个月的社保证明无法提供的，则可以往前顺延一个月；如投标人注册成立时间不足1个月的，可提供承诺函（格式自拟）。

三、服务期限

合同签订之日起至所提供监理服务的项目通过最终验收结束。

四、监理服务依据及服务内容

（一）监理依据

1.国家信息产业部和省、市有关信息系统项目建设有关文件和监理规范；

2.招标人与项目承建单位签订的合同及相关文档；

3.承建单位与监理单位签订的服务合同；

4.有关国家、省、市技术规范和标准。

（二）监理服务总体要求

保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。项目组织及技术总体方案的把关内容包括：

1.审核和确认承建单位的总体设计方案；

2.审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

3.审核和确认承建单位的组织和实施方案，和投标人提交的《项目计划》；

4.审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系；

5.审核和确认承建单位的原代码管理方案；

6.审核和确认承建单位的测试计划；

（三）监理服务具体要求

1.项目质量控制

1)组织措施

建立质量管理体系，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

2) 设备采购与到货验收的质量控制

A. 审核承建单位提交的设备采购计划和到货清单；

B. 对设备到货进行现场开箱验货，核对设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同要求；

C. 监督设备安装、上架、布线、加电测试全过程；

D. 审核承建单位提交的设备技术资料、合格证、保修文件。

3）系统集成与调试的质量控制

A. 审核承建单位的系统集成方案和联调测试计划；

B. 对核心设备配置、网络联调、压力测试进行旁站监理；

C. 监督无线AP覆盖测试、漫游测试、带宽测试，确保达到设计指标；

D. 审核系统集成测试报告，确认系统功能、性能满足合同要求。

4)人员培训的质量控制；

A.协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

B.监督审查实施培训计划，并征求采购方的意见反馈；

C.监督审查考核工作，评估培训效果；

D.协助审核并确认培训总结报告；

5)文档、资料的质量控制。

监督审查承包商提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件开发在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督各项目承包商提交符合规定的各项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

2.项目进度控制

1)组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

2)编制项目进度控制计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、软件的设计开发、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3)审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标。分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查,对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、管理上有无缺陷进行审查。

4)系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。

5)进度计划的分析与调整:要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知承包商采取措施，向承包商提出要求和修改计划的指令。

3.项目投资控制

1)组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

2)对工程量进行全面的复核，保证工程量的准确。

3)做好承包商完成工作量的复核工作。

4)严格督促承包商按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助业主严格控制变更，制定变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

4.项目合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促承包商在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

1)以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

2)分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目承包商按时履约。

3)对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4)根据合同约定，审核项目承包商的支付申请。

5)建立合同目录、编码和档案。

6)合同管理坚持标准化、程序化，如变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向业主报告，尽早处理，以免造成损失。

5.信息管理/项目文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括项目文件、承包商文件、现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

1)制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

2)在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3)做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

4)建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

5)立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

6)建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向业主及有关各方报送。

7)监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

8)主要文档包括：

项目周报；

监理建议书；

监理通知单；

各种会议纪要；

阶段性项目总结；

各承建方提交的技术文档；

6.协调解决项目建设过程中的各类纠纷

经招标人委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理单位应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：现场会、监理交底会、周例会、监理协调会、专题讨论会、专家论证会、阶段工作总结会、问题通报会、阶段及最终验收会。

7.项目安全管理

1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

8.项目知识产权管理

1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证甲方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

（四）监理服务准则

遵照国家信息产业部《信息系统项目监理暂行规定》，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

1.执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

2.不收受被监理单位的任何礼金。

3.不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项，涉及相关人员要求与甲方签署保密协议。

4.遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

5.坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

6.坚持科学的态度和实事求是的原则。

7.在坚持按监理合同的规定向甲方提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

8.不得泄漏所监理的项目需保密的事项。

五、监理服务其他要求

在本项目上，监理单位须派出有资质的总监理工程师在项目建设期间配合建设单位参与监理、监督、管理工作；派出有资质的专业监理技术人员在项目建设期间定期到实施现场。

项目实施过程中，需要对项目进行规范化管理，要有项目组织、管理、进度和验收计划以及风险控制、质量控制等相关方案，确保项目实施质量。

在项目最终验收之前，未经招标人同意，不得调换项目经理。在提供服务过程中，如招标方认为中标方提供的人员不能胜任，可要求中标方在一周内更换。

指引：

1.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第十一条 采购需求应当完整、明确，包括以下内容：（1）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；（2）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；（3）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；（4）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；（5）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；（6）采购标的验收标准；（7）采购标的的其他技术、服务等要求。与项目特点或者合同履行密切相关的资料，需在招标文件中明确要求供应商在投标文件中提供，不得要求供应商在中标之后另行提供。

2.服务要求描述以具体服务事项及要求为主要方式；

3.服务事项及要求必须逐条描述并有编号。评标时，每一条具体编号视为一条服务要求；

4.服务需求可分为核心服务需求（标注为★号），重要服务要求（标注为▲号）和一般服务需求；

5.核心服务需求（标注为★号）为实质性要求不允许负偏离；否则，投标将被否决；核心服务需求原则上应具体清晰，且可由专家现场评审；若需求内容无法在现场评审，则填写至“实质性响应条款”栏目；其他非核心服务需求为保证诚信履约须进行服务要求承诺的内容（例如服务需求中“人员要求”、“投入设施要求”），则填写至“服务要求承诺书”；

6.重要服务要求（标注为▲号）仅在选用评分项“服务响应客观评分”的情况下设置；

7.人员要求内容为满足本项目服务配置的基本要求，请采购人明确人员数量、具体分工情况、证明文件等；

8.对于长期服务采购项目，采购单位填写“服务期限”时，应明确实际服务期限；另为便于采购人与中标供应商依法续签合同，应注明“根据项目需要和中标供应商的履约情况确定合同期限是否延长，但最长不得超过三十六个月。”（示范：本项目服务期限最长为36个月，合同一年一签，如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。）；

9.技术资料有特别要求，必须逐项填写，否则采用标准描述；

10.可另行附件申报。